附件1                                      编号：

实验室建设项目立项申报书

| 项目名称： | 清洁能源存储与转换实验室设备建设 |
| --- | --- |
| 所属单位： | 资源与环境工程学院 |
| 项目负责人： | 王俊 |
| 联系电话： | 18796964278 |
| 申报日期： | 2024年12月6日 |

实验室与设备管理中心

二〇二四年十月制

填 报 说 明

1.凡由学校经费（包括专项资金）投入的实验室建设项目，在申请立项时必须填写本项目申报书。

2.立项申报书是项目立项、建设投资、检查验收的依据，申报单位要严肃认真、实事求是地填写。

3.本申报书用A4纸打印，左侧装订成册，一式两份。如表中填项位置不够，可另加页。

| 项目名称 | 清洁能源存储与转换实验室设备建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 王俊 |  |  | 所属单位 |  |  | 清洁能源存储与转化实验室 |  |  |  |
| 项目组成员 基本 信息 | 姓 名 | 职 称 |  | 专业方向 |  |  | 在项目中所承担的任务 |  |  | 签名 |
|  | 杨廷海 | 教授 |  | 光电催化 |  |  | 项目申报及实施 |  |  |  |
|  | 贾海浪 | 副教授 |  | 化学储能 |  |  | 实验室建设规划 |  |  |  |
|  | 傅小飞 | 副教授 |  | 光催化 |  |  | 项目设备调研论证 |  |  |  |
| 项目经费预算 （万元） |  |  |  | 项目属性 |  |  | £新建 £扩建 £更新 |  |  |  |
| 项目类型 |  | £ 1公共基础 R 2学科基础 £ 3专业教学 £ 4实习实训 £ 5创新开发 £ 6其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目用房地点 |  | 5、14号楼 |  | 用房面积（㎡） |  |  | 180 |  |  |  |
| 一、建设的必要性 本实验室面向专业 5个，实验室建成后，预测培养研究生 10 人/年，签订横向技术合同 10 项/年，申请专利 10 件/年，发表论文 10 篇/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、申请理由和主要实施内容 2024年6月获批“清洁能源存储与转换”省高校重点（建设）实验室，实验室围绕生物质能、化学储能、物理储能、能源转换四个方向开展科技创新研究，前期已经具备一定的研究基础。实验室经过数月的运行，发现在生物质能、化学储能、能源转换这三个方向上的实验设备严重不足，无法保证科研的顺利进行。为了缓解上述情况，保证研究人员及研究生顺利开展相关实验，同时也助力相关学科发展，大力促进相关成果产出，保障重点（建设）实验室项目的顺利验收，故申请新购一批实验设备。主要包括：生物领域的合成与表征、化学储能与能源转换的性能测试方面的设备共8台套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施目的及预期效果（解决的问题和预期产生的效果） 1. 项目实施的目的 解决目前“清洁能源存储与转换”省高校重点（建设）实验室设备严重不足的情况，无法有效开展科学研究。 2. 预期效果。 本项目建成之后，能缓解实验设备不足的问题，保证研究人员及研究生顺利开展相关实验，大力促进相关成果产出，为重点（建设）实验室项目的顺利验收提供支撑，同时也助力相关学科发展，为相关专业学生及微专业学生提供实践教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目建设计划（列出具体时间、内容和负责人等信息） 时间节点; 内容; 负责人. 2025.01-2025.2; 项目的论证与设备的调研; 杨廷海、贾海浪. 2025.03-2025.06; 设备的采购; 贾海浪、傅小飞. 2025.07-2025.08; 设备的调试与验收; 杨廷海、傅小飞. |
| 五、经费预算 总经费预算： 60 万元（以下两项之和）。 1．仪器设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 | 金额（万元） |  |  | 调研厂家 （3家及以上） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 小计 |  |  |
| 光电催化性能在线反应系统 |  |  | Labsolar 6A、Shiweipx-SBN-U、CT-KGIII |  | 1 | 9.8 |  | 9.8 | 北京泊菲莱科技有限公司、北京格物畅志科技有限公司、北京同诚仪器应用技术有限公司 |  |
| 气相色谱仪 |  |  | PLF-02、SP-7890plus、HF-901A |  | 1 | 7.2 |  | 7.2 | 浙江福立分析仪器有限公司、鲁南瑞虹、北京东西分析仪器有限公司 |  |
| 电化学工作站 |  |  | CHI760e、CS350M、DH7001D |  | 1 | 6 |  | 6 | 上海辰华仪器有限公司、武汉科思特仪器股份有限公司、江苏东华分析仪器有限公司 |  |
| 小型柔性拉伸测试系统 |  |  | FlexTest mini-S-P2 |  | 1 | 3 |  | 3 | 湖南纳昇电子科技有限公司、上海众濒科技有限公司、 上海幂方电子科技有限公司 |  |
| 高效液相色谱 |  |  | 高效液相色谱 |  | 1 | 16 |  | 16 | 岛津、安捷伦、赛默飞 |  |
| PCR仪 |  |  | 梯度PCR |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 米欧、‌‌闪谱、‌‌赛默飞 |  |
| 酶标仪 |  |  | 全谱 |  | 1 | 9.5 |  | 9.5 | Molecular Devices、‌‌赛默飞、‌‌闪谱 |  |
| 一体式超声波细胞破碎仪 |  |  | WM-1000T、 SCIENTZ-650J、 Better-1000 |  | 1 | 1.3 |  | 1.3 | 上海微弥科技有限公司、 宁波新芝生物科技股份有限公司、 方需科技（上海）有限公司 |  |
| 旋转蒸发仪 |  |  | xiande-2000A带真空低温套装、 RE100-CV带真空低温套装、 Hei-VAP Core HL G3 |  | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 上海贤德实验仪器有限公司、 北京大龙兴创实验仪器有限公司、 海道尔夫 |  |
| 台式高速离心机 |  |  | 7116t（含1.5ml转子，50ml转子）、 MG1650（含1.5ml转子，50ml转子）、 HT185（含1.5ml转子，50ml转子） |  | 1 | 1.0 |  | 1.0 | 湖南赫西仪器装备有限公司、 美瑞克仪器（上海）有限公司、 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |  |
| 冷冻干燥机 |  |  | LGJ-12A多歧管、 Uranus4001套装2、 LGJ-12E |  | 1 | 2.6 |  | 2.6 | 北京四环起航科技有限公司、 杭州富睿捷科技有限公司、 北京松源华兴科技发展有限公司 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 2.家具购置费（家具、窗帘等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家具名称 |  |  | 材质规格 |  | 数量 | 金额（万元） |  |  | 调研厂家 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 小计 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目组对项目的综合评价 该建设项目前期论证充分，建设方案科学合理，技术先进，能满足现行实验项目开展需要，且有一定的超前性，可行性及可操作性强。建成后可以满足科技研究的开展，又可以为科技创新培训提供支撑，有效提高实验室的利用率。 项目组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目负责人承诺 我保证申报内容的真实性。项目立项实施后，我将履行项目负责人职责，严格遵守学校的有关规定，认真开展工作，完成本项目建设的后续相关工作。 若填报内容失实和违反规定，本人愿意承担相关责任。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、项目单位及学科带头人意见： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、实验室与设备管理中心意见 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |